**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области за период 2016 -2020 г.**

Муниципальная программа **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального Белогорского сельского поселения утверждена Постановлением Администрации Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области от 22.05.2013г. № 13-п

**Цель Программы:**

приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

**задачи:**

повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области;

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Белогорского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 г.**

Процент исполнения Программы составляет 0%

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального Камышинского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области» в бюджете Белогорского сельского поселения на 2020 год не предусматривались.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2020 год не достигнуты.

При утверждении и рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год необходимо внести изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».