**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от « 31 » мая 2021 г. № 32-п**

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Белогорского**

**сельского поселения Камышинского**

**муниципального района Волгоградской области**

**на 2019-2020год»**

**по результатам за 2020 год.**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Постановлением администрации Белогорского сельского поселения от 14.10.2013 года №37-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белогорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Белогорского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2020 год» по результатам за 2020 год согласно приложению1к настоящему постановлению.

2.  Признать муниципальную программу эффективной.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию обнародованию.

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Белогорского

сельского поселения А.П.Гиберт

Приложение № 1

к постановлению администрации Белогорского

сельского поселения от 31.05.2021 г. № 32

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Белогорского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2020 год»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено муниципальной программой (тыс. руб.)** | **Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)** | | **Целевые показатели муниципальной программы** | **Единицы измерения** | **Плановые назначения целевых показателей муниципальной программы** | **Фактическое значение целевых показателей муниципальной программы** | **% выполнения** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы** |
| **тыс. руб.** | **%** |
| Благоустройство территории Белогорского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2020 год | 3 334,000 | 3 334,000 | 100 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Тыс.кв.м | 2,62 | 2,62 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| Доля площади благоустроенной муниципальной территории общего пользования | % | 60 | 60 | 100 | Администрация Белогорского сельского поселения |
| **Итого** | **3 334,000** | **3 334,000** | **100** |  |  |  |  |  |  |